ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na wykonanie kompletniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego na zabezpieczenie i stabilizację terenu zagrożonego ruchami masowymi obejmującego zadanie pod nazwą:

„Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i gdańskie Żuławy Wiślane”

w ramach

„Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich opracowań wymaganych przepisami dla trzeciej kategorii geotechnicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2017r poz. 2126 ze zm.). Wykonane opracowania winny również zawierać analizę stateczności skarpy dla zadania objętego projektem pn.: „Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy” realizowanego w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku“.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2.1.Umiejscowienie:

Działka nr 720 obręb 303 oraz działki sąsiednie, wynikające z obszaru objętego powierzchniowymi ruchami masowymi.

  - Zakres przedmiotowy zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu wszystkich opracowań wymaganych przepisami dla trzeciej kategorii geotechnicznej wraz z analizą stateczności skarp dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, oznaczonego na mapie w skali 1:10 000 pod nr 148 ( N-34-62-A-B-1) w „Rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Gdańska” opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Geologii Morza w Gdańsku 2011r.

W projekcie budowlanym należy przewidzieć takie rozwiązanie techniczne, które zarówno w czasie prowadzenia robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i gdańskie Żuławy Wiślane”, jak i po ich realizacji, zapewnią stateczność zbocza i skarp eliminując osuwanie się mas ziemnych.

W ramach opracowania należy uzyskać właściwe opinie, uzgodnienia i decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt wieży widokowej na obszarze Góry Glinianej z pięknym widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy.

  - Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

  - Wykonana dokumentacja będzie stanowić podstawę do realizacji spraw terenowo - prawnych zgodnych z projektowanym rozwiązaniem ( uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych), ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz rozliczenia wykonanych robót.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania:

- projektu robót geologicznych

- dokumentacji geologiczno – inżynierskiej

- dokumentacji budowlanej na realizację stabilizacji i zabezpieczenia przedmiotowych terenów zagrożonych ruchami masowymi.

- oraz kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót ( pozwolenie na budowę)

- Aktualizacji mapy do celów projektowych, jeżeli będzie taka konieczność

- zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających odpowiednie uprawniania do wykonania przedmiotowej dokumentacji

- pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji zamówienia

- do wyceny należy przyjąć między innymi wykonanie:

-  minimum 3 otworów do głębokości minimum 20m,

- minimum 3 sondowań do głębokości minimum 20m,

- minimum 2 przekroje obliczeniowe,

- pozostałe badania wynikające ze specyfiki wykonywanej dokumentacji.

- Materiały i dane wyjściowe do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.1. Podstawą opracowania dokumentacji projektowej będą:

- Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu Miasta Gdańska. Państwowy Instytut Geologiczny, Gdańsk 2011.

- Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej w Gdańsku,

- Mapa do celów projektowych wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej, udostępniona przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy,

- Plan sytuacyjny z obszarem zadania - stanowiący załącznik graficzny

- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „ Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane” – zostanie udostępniona wybranemu Wykonawcy

W/w. materiały powinny być wykorzystane w stopniu adekwatnym do przedmiotu zamówienia.

Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować je jako materiały wyjściowe. Wykonawca winien je wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny koszt i własnym staraniem) dodatkowymi materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i ekspertyz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zakres dokumentacji projektowej.

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

a)	aktualizacji mapy do celów projektowych - jeżeli zajdzie taka konieczność,

    - Projektu robót geologicznych,

    - Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

    - Dokumentacji budowlanej na realizację stabilizacji i zabezpieczenia przedmiotowych terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Dokumentacja powinna zostać wykonana i uzgodniona w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia przy zachowaniu wymagań dla poszczególnych wskazanych opracowań.

  - Szczegółowe wytyczne:

W ramach zamówienia opracowań wymaganych przepisami dla trzeciej kategorii geotechnicznej, Zamawiający wskazuje konieczność wykonania kolejno:

5.2.1 Projekt prac geologicznych.

- Zakres opracowania obejmuje określenie szczegółowych uwarunkowań technicznych, planowanych robót, prac terenowych (geologicznych) i laboratoryjnych oraz uwarunkowań formalnych w odniesieniu do projektowanego zamierzenia (budowli), jego wielkości, rodzaju, głębokości posadowienia.

- Projekt prac geologicznych wymaga zatwierdzenia przez Organy Administracji Geologicznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 2012.01.01 wraz z późniejszymi zmianami).

- Projekt stanowić będzie podstawę do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

5.2.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska.

- Celem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest ustalenie warunków geotechnicznych dla wykonania zabezpieczenia i stabilizacji istniejących terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie robót terenowych, geologicznych, laboratoryjnych i specjalistycznych w zakresie niezbędnym do określenia przyczyn, zasięgu powierzchniowego i głębokościowego, stopnia zagrożenia i warunków gruntowo-wodnych w aspekcie stabilizacji i zabezpieczenia terenów zagrożonych ruchami masowymi,

- wykonanie inwentaryzacji i opracowanie ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej umożliwiającej określenie przyczyn oraz charakteru uszkodzeń wraz z wnioskami i prognozą wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli takie występują,

- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi.

- Dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2.3. Dokumentacja budowlana na realizację stabilizacji i zabezpieczenia terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Opracowanie służyć będzie do uzyskania prawomocnej decyzji na realizację zamierzenia i przystąpienia do postępowania przetargowego na realizację stabilizacji i zabezpieczenia przedmiotowych terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Opracowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi:

    - W zakresie opracowania należy wykonać opracowania w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji zamierzenia, w tym: projekty budowlane i wykonawcze, opracowanie technologii wykonania prac, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy robót i inne opracowania konieczne z punktu realizacji zamierzenia.

    - W ramach opracowania należy rozpoznać usytuowania urządzeń obcych kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania i opracować projekty ich przełożenia. Wymagania branżowe dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych opracowań branżowych wymaganych w celu realizacji zaprojektowanego wzmocnienia terenów zagrożonymi ruchami masowymi wraz z uzyskaniem dla nich wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.

    - Dokumentację należy sporządzić zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.).

    - Wykonawca załączy do projektu oświadczenie, że projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

    - Zaleca się, aby przed przystąpieniem do wyceny przyszłej usługi projektowej Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji prac w terenie.

    - Wykonawca musi się liczyć z możliwością ujawnienia problemów i kolizji w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia.

  - Nakład dokumentacji projektowej:

- 2 egz. Projektu robót geologicznych

- 4 egz. dokumentacja geologiczno-inżynierska

- Dokumentacji budowlanej na realizację stabilizacji i zabezpieczenia terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

- 4 egz. projektów budowlanych

- 4 egz. projektów wykonawczych,

- 4 egz. specyfikacji technicznych,

- 2 egz. przedmiarów robót,

- 2 egz. kosztorysów inwestorskich

- oraz wszystkie opracowania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w ilości 2 egz.:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *.rtf

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: *.xls,  *.csv,  *.kst, *.ath

- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf,  *.dwg,  *.dgn

- całość dokumentacji w formacie PDF i w wersji edytowalnej

Dodatkowo kosztorys inwestorski szczegółowy i przedmiar robót należy wykonać w: programie ATHENASOFT NORMA (*.kst, *.ath) lub ZUZIA (*.zuz, *dzn) oraz kosztorys inwestorski UPROSZCZONY w formie edytowalnej *.xls sporządzony wg załączonego wzoru.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości (MB).

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

  - Znaki towarowe

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

- Obowiązki wykonawcy

6.1. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna być zgodna z wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

  - Dokumentacja będzie stanowić podstawę do załatwienia spraw terenowo – prawnych, uzyskania pozwolenia na budowę, do ogłoszenia przetargu na realizację zadania i rozliczenia wykonanych robót. W związku z powyższym, przedmiary robót muszą uwzględniać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości, wynikające z dokumentacji. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Biuro projektów winno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikających z błędów dokumentacji technicznej.

  - W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca musi pozyskać wszelkie niezbędne materiały wyjściowe umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską realizację przedmiotu zamówienia łącznie z uzyskaniem tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z założonym zakresem.

  - Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji wynikających z wydanych warunków lub wcześniejszych uzgodnień gestorów sieci.

  - Przedmiot zamówienia winien być opracowany kompleksowo, zawierać wszystkie elementy niezbędne do sprawnego przygotowania zadania, oferty przetargowej i realizacji robót.

  - Jednostka projektowa w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązana wykonać opracowania projektowe niewymienione w specyfikacji a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy i warunki niniejszej specyfikacji.

  - Jednostka projektowa może mieć wpływ na zakres opracowań projektowych i kompletność dokumentacji projektowej zadając Zamawiającemu – na etapie przygotowania oferty – pytania, uściślając zakres oczekiwanej usługi. Jednostka projektowa może zwrócić Zamawiającemu uwagę, że dla uzyskania kompletności dokumentacji projektowej niezbędne jest jej uzupełnienie.

  - Po zawarciu umowy roszczenia biura projektów w zakresie zmiany ceny opracowania z tytułu konieczności wykonania opracowań, wynikłej w czasie sporządzania dokumentacji projektowej, nie będą uwzględniane. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Harmonogram prac

7.1. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy:

      - opracowania/aktualizacji mapy do celów projektowych – jeżeli będzie konieczna,

      - przekazania projektu robót geologicznych do zatwierdzenia/ uzgodnienia

      - przekazania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do zatwierdzenia/uzgodnienia

      - przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu – jeżeli będzie taka konieczność

7.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Terminy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekt robót geologicznych | 2 miesiące od daty zawarcia umowy |
| 2. | Dokumentacja geologiczno-inżynierska | 4 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| 3. | Dokumentacja projektowa na realizację stabilizacji i zabezpieczenia przedmiotowych terenów zagrożonych ruchami masowymi. | 6 miesięcy od daty zawarcia umowy |

W ramach przedmiotu zamówienia należy dla każdego z opracowań uzyskać właściwą opinię, uzgodnienie i decyzję zgodnie z zakresem opracowania i obowiązującymi przepisami umożliwiającą realizację zadania.

8. Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z m. in.:

Gdziekolwiek w Specyfikacji przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków o dokonanie odbioru opracowań projektowych.

  - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014 poz. 1133).

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 zez zm.).

  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad  zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

  - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).

  - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 2014, poz. 596).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty robót geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr. 77 poz. 510 ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 poz. 81).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Poz. 237 nr 1419).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.133).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 ze zm.).

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

Podpisy:

Ewa Zielińska

Paulina Podedworna