ZAŁĄCZNIK NR 1

DO WNIOSKU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska.

tel. (058) 320-51 00,

strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

- Tryb udzielania zamówienia do 30.000 euro - art.6a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017r. poz.1579) zwanej dalej „ustawą”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wybiegu dla psów wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania pn.: „Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy 
ul. Augustowskiej na działce nr 777/4, 777/3 obręb 303 oraz na działce nr 382/24 obręb 0074.

  - Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- roboty ziemne

- wykonanie projektowanego utwardzenia

- wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów wraz z oczyszczeniem terenu

- nasadzenia krzewów

- tablica informacyjna

  - Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o.

1.Projekt wykonawczy

2.Przedmiar robót

UWAGA:

1. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych (spełniających wymagania podane w STWiORB ) materiałów lub urządzeń.

Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2.Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

Dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.

  - Zamawiający załącza dodatkowo:

- Załącznik Nr 2 do OPZ – Przedmiar robót

- Załącznik Nr 3 do OPZ – Wymagania dotyczące tablic informacyjnych

  - Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w okresie przewidzianym na sporządzenie oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej 
w dokumentacji projektowej. Wytyczne dotyczące tej tablicy znajdują się w punkcie 4.21 niniejszego opisu oraz w osobnym załączniku Nr 3 do OPZ.

  - Wymagane minimalne okresy gwarancyjne od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego:

- na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy

- na wykonanie nasadzeń wynosi 12 miesięcy, wraz z pielęgnacją

- Warunki prowadzenia robót

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

4.2 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym

do dokumentacji projektowej

c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji

d) decyzjach administracyjnych

4.3 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.

  - Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres

tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl

- zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

- właściwego Komendanta Policji:

- Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl

- Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;

- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.

  - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,

- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.

  - Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu przejezdności ulic oraz ruchu pieszego.

4.7 Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłej eksploatacji sąsiadujących układów drogowych.

4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

4.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozór budowy

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy

c) utrudnienia związane z realizacją zadania

d) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych,

czy w godzinach nocnych,

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy

Koszt urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót, który winien być uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.10 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z placem budowy.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.11 Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym pojazdom uprzywilejowanym,

- zapewnić bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w sąsiedztwie placu budowy,

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie i oznakowanie,

- zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie,

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,

- przyjąć technologie i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

- przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- roboty wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności w rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.12 Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko nadmiaru ziemi, odpady budowlane i gruz z rozbiórek.

4.13 Odległość dowozu materiałów masowych wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

4.14 Kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

4.15 Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą.

4.16 W celu dokonania poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.17 W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje:

- kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 4 egz. i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży,

- zestawienie rzeczowe wykonanych robót

- sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),

- sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 t.j.) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Ponadto w terminie 60 dni od daty zakończenia robót dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.

4.18 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,

- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego,

- tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,

- roboty w dniach wolnych od pracy,

- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,

- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie), dostosowanej do planowanego harmonogramu robót,

- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,

- odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo-drogowych w tym rejonie, zieleni i terenu zaplecza budowy,

- dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,

- kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia,

- opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót,

- ewentualnych umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót,

- przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających,

- umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót,

- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,

- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.

4.19 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

4.20 Na wszystkie materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności przed wbudowaniem.

4.21 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej.

Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy skontaktować się z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 35.

Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych), wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez zamawiającego. Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w zał. nr 2 do OPZ.

4.22 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający.

4.23 Wykonawca będzie dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej.

- Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia – do 3 miesięcy od zawarcia umowy

- Podpisy:

- Ewa Zielińska			………………………..

- Paulina Podedworna		………………………..

- Arkadiusz Kołodziejski		………………………